## Slide 1
구분 | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  | 
 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 보강
마일스톤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
성과목표 및 Epic | 범위·역할 API 점검 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 예비 최종 발표 |  | 
공통 및 아키텍터 | 범위·역할 PRD·WBS |  |  | 자동 수집 정답 설계 |  | Git·DVC TRD |  | 중간발표 문서 현행화 |  | 익명 기록 현장 관측 |  | 평가·점검 최종 제출물 |  | 예비 최종 발표 |  | 
UI/UX | 사용자 조사 페르소나 |  |  | 화면·흐름 시제품 |  | 입력·오류 UI 보완 |  |  | 상태 안내 사용성 개선 |  | 이용 불편 개선 |  | 피드백 반영 | 예비 |  | 
F/E | 기능 정의 F-01~07 |  |  | React 화면 연결 |  | Playwright E2E 7종 |  |  | 기록 화면 전체 재시험 |  | 성능 시험 회귀 시험 |  | 최종 웹 | 예비 |  | 
B/E | API 확인 입력 명세 |  |  | FastAPI 모델 연결 |  | 서버 배포 동시 요청 수정 |  |  | 익명 기록 HTTPS |  | 응답 성능 복구 검증 |  | 보안·문서 점검 | 예비 |  | 
IF(API) | 실응답 승객 수 확인 |  |  | GET /api/predict 계약 정의 |  | 상태·오류 응답 정의 |  |  | 기록 API 명세 보완 |  | 응답 시간 장애 검증 |  | API 문서 인수 | 예비 |  | 
기타 | API 점검 |  | 자동 수집 · 매일 자동 재학습 (상시 운영) |  |  |  |  |  | 예측 개선 |  | 현장 관측 |  | 평가서 | 예비 |  | 
얼리액세스 한자리 개발 마일스톤
제품 구현과 배포
작성일: 2026-10-28 (v1.1)
  범위·설계
  시제품·개발
  중간·보완
  완료
  기록·현장 평가
  자동 수집·학습
  연결 시제품 공개
  8W 중간발표
  9W 문서 현행화
  10W 익명 기록
  11W 현장 관측
  12W 학생 평가
  13W 최종 완료
  PRD·WBS
  자동 수집 설계
  예비
  착수·조사
평가 완료
착수
모델 고정
기획 확정
중간평가
최종 완료

## Slide 2
구분 | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  | 
 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 보강
마일스톤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
성과목표 및 Epic | API 점검 정답 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 예비 최종 발표 |  | 
공통 및 아키텍터 | 수집량 목표 산정 |  | 정답·지표 기준 확정 |  |  | 매일 채점 성적표 |  |  | 동의·보관 기록 규칙 |  | 현장 평가 모델 비교 |  | 결과 보고 | 예비 |  | 
UI/UX | 불편·Needs 조사 |  |  | 확률·보류 안내 설계 |  | 이해도·입력 점검 |  |  | 평가 과제 화면 준비 |  | 학생 10명+ 사용자 평가 |  | 만족도 반영 | 예비 |  | 
F/E | 예외 흐름 정의 |  |  | 0명·오입력 검증 |  | E2E 7종 작성 |  |  | 전체 재시험 수정 |  | 정상·예외 실행 |  | 치명 오류 0건 | 예비 |  | 
B/E | 익명 ID 연결 설계 |  |  | 입력·정답 품질 점검 |  | 모델 버전 DVC 이력 |  |  | 평가 기록 저장 |  | 응답·복구 검증 |  | 보안 점검 | 예비 |  | 
IF(API) | 승객·만차 제공 점검 |  |  | 180초 보류 정책 |  | 상태·결측 명세 보완 |  |  | 기록 API 명세 |  | 장애·지연 보류 검증 |  | 키 노출 점검 | 예비 |  | 
기타 | OSS 조사 |  |  | 기준·XGBoost·LightGBM·CatBoost 비교 |  |  |  |  | 예측 개선·고정 |  | 현장 관측 |  | 평가서 | 예비 |  | 
얼리액세스 한자리 검증 마일스톤
데이터와 품질 평가
작성일: 2026-10-28 (v1.1)
  범위·설계
  시제품·개발
  중간·보완
  완료
  기록·현장 평가
  XGBoost·기준 비교
  매일 자동 채점
  시험 주간 검증
  평가 계획 보완
  평가 모델 고정
  현장 관측 시작
  현장 성능 평가
  학생 10명 이상
  정답 자동 생성
  OSS 후보 3종
  예비
  착수·조사
평가 완료
착수
모델 고정
기획 확정
중간평가
최종 완료