프로젝트 기본 정보

| 항 목 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 명 | 한자리 첫 번째 도착 버스 탑승 가능성 예측 |
| 서비스 명 | 한자리 |
| 팀명 | 얼리액세스 |
| 팀원/역할 | 황정원 ¦ PM·팀장 최지용 ¦ AI·데이터 유민준 ¦ Backend·OSS 서재현 ¦ Frontend·QA |
| 작성일 | 2026년 10월 28일 (최초 작성 2026년 9월 21일) |
| PRD Version | v1.1 · Project Charter v1.1(2026.10.27) · README 기준 현행화 |

- 프로젝트 개요

  - 우리 서비스는 한성대학교 등교 방향 성북02·종로03 정류장 6곳에서 조회 시점에 도착하는 첫 번째 버스의 탑승 가능성을 안내하는 반응형 웹 서비스이다.

  - 사용자는 버스 도착시간을 알아도 차량 혼잡도와 자신의 대기 순서 때문에 첫 번째 버스에 탈 수 있는지 판단하기 어려운 문제를 겪고 있다.

  - 이 문제가 발생하는 이유는 도착 예정시간만으로는 차량의 수용 여유와 내 앞 대기 인원을 함께 고려하기 어렵기 때문이다.

  - 따라서 우리는 내 앞 대기 인원과 미리 수집한 실시간 버스 정보를 활용해, 첫 번째 버스가 도착할 때의 승객 수와 탑승 가능성을 예측하고자 한다.

  - 사용자가 우리 서비스를 이용하면 첫 번째 버스의 도착정보와 검증된 범위의 탑승 가능성을 참고하여 대기를 계속할지 다른 이동 방법을 고려할지 판단할 수 있다.

- 주요 타깃

  - 우리서비스의 User

| User | 사용자 설명 |
| --- | --- |
| Primary User | 학기 중 월~토요일 등교 시간대에 한성대입구역(성북02)과 동대문·동묘앞·창신역(종로03) 정류장에서 학교 방향 버스를 기다리는 한성대학교 학생 |
| Secondary User | 역에서 정류장 상황을 미리 확인하는 학생. 도착정보와 정류장 상황만 참고하며 도보 이동 후 개인의 탑승 여부는 예측하지 않음 |

  - 대표 페르소나

| 항목 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| 주요 사용자 | 등교 중 지정 정류장에서 대기하는 한성대학교 학생 A(가상 페르소나) |
| 연령 | 대학생 |
| 사용자 특성 | 등교 시간에 마을버스를 이용하며 버스 탑승 실패로 인한 지각을 우려함 |
| 사용 환경 | 학기 중 월~토요일 등교 시간대, 지정 정류장 대기열에서 스마트폰 웹 사용 |
| 주요 행동 | 정류장 선택 → 앞 대기 인원 입력 → 첫 번째 버스 정보·탑승 가능성 확인 → 대기 여부 판단 |
| Pain Point | 도착이 임박해도 혼잡도와 대기 순서 때문에 탑승 여부를 예상하기 어려움 |
| Needs | 최소 입력으로 첫 번째 버스의 도착정보와 탑승 가능성을 함께 확인하고 싶음 |

- 핵심 기능(MVP)

우리 팀의 MVP는 버스 도착정보와 앞 대기 인원을 바탕으로 첫 번째 버스의 탑승 가능성을 알려주는 웹 서비스이다.

| ID | 핵심기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 버스 정보 조회 | 정류장 6곳 중 하나를 선택하면 첫 번째 버스의 도착 예정 시간, 차량, 현재 승객 수, 남은 정류장 수, 갱신 시각을 보여준다. 마지막 선택 정류장을 저장한다. 두 번째 버스 도착정보는 보류한다. | 필수 |
| F-02 | 앞 대기 인원 입력 | 내 앞 대기 인원을 0~40명 정수로 입력한다. 값을 바꾸면 0.25초 뒤 다시 조회한다. | 필수 |
| F-03 | 탑승 가능성 예측 | XGBoost로 도착 시 승객 수와 예상 범위를 추정하고, 차량 정원·하차 인원·앞 대기 인원을 반영해 탑승 확률과 '여유 있음'·'빠듯함' 등의 안내를 보여준다. | 필수 |
| F-04 | 예측 표시 조건 | 수집 자료가 180초를 넘었거나 일요일·공휴일이면 확률을 보류하고, 예상 승객 수의 10~90% 범위 폭이 20명을 넘으면 판단을 유보한다. 잘못된 입력에는 예측 대신 입력 안내를 보여준다. | 필수 |
| F-05 | 상태·오류 안내 | 정상 상태에서 30초마다 갱신한다. 응답이 8초 이상 지연되거나 서버 장애가 있으면 상태를 안내하고 60초 뒤 다시 시도한다. 운행 종료·도착 버스 없음·수집 오류를 구분해 안내한다(9주차 보완). | 필수 |
| F-06 | 평가 데이터 기록 | 예측 결과와 실제 탑승 결과를 익명으로 기록한다(10주차 구현, 참여 동의·보관기간은 9주차 결정). API 기반 학습 자료와 실제 탑승 평가 자료를 구분해 관리한다. | 필수 |
| F-07 | 모델·사용자 평가 | 같은 독립 평가 자료에서 기준 모델과 예측 성능을 비교하고, 학생 10명 이상 평가로 판단 도움과 입력 부담을 확인한다(12주차). | 필수 |

- 사용자 흐름(User Flow) - 도식화로 표현

  - 기본 흐름

    - 1. 한자리 접속 → 정류장 선택(6곳, 마지막 선택 저장) →

    - 2. 앞 대기 인원 입력(0~40명) →

    - 3. 첫 번째 버스 정보·입력값 확인

    - ├ 예측 가능 → 탑승 가능성·안내 확인 → 대기 여부 판단

    - └ 예측 보류 → 이유 안내·도착정보만 표시

    - 4. 30초마다 자동 갱신, 상황이 바뀌면 인원 수정 → 다시 조회

  - 주요 예외

    - 잘못된 입력(빈칸·문자·소수·범위 밖) → 입력 안내
수집 자료 180초 초과·일요일·공휴일 → 확률 보류
예상 범위 폭 20명 초과 → 판단 유보
응답 8초 이상 지연·서버 장애 → 상태 안내, 60초 뒤 재시도

- 기술 스택 & 디자인

| 영역 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React · TypeScript · Vite | 정류장 선택·인원 입력·예측 결과를 보여주는 반응형 웹 |
| Backend | Python · FastAPI | 저장된 수집 자료 조회, 입력 검사, 예측 API 제공(조회마다 외부 버스 API를 부르지 않음) |
| 데이터 관리 | 자동 수집기 · DVC | 서울시 버스 API 자동 수집, 학습·평가 데이터와 모델 버전 관리 |
| AI · 평가 | XGBoost · scikit-learn · pandas | 도착 승객 수·예상 범위 예측, 기준 모델 비교, 매일 자동 채점·재학습 |
| UI/UX | 모바일 우선 설계 | 입력은 간단하게, 결과·갱신 시각·오류는 명확하게 표시 |
| 협업 · 테스트 | Git/GitHub · Playwright | 작업 브랜치·PR 검토와 주요 흐름 자동 테스트 |
| 실행 · 배포 | Oracle Cloud · Ubuntu · systemd | 서비스 공개 운영, 수집·학습 작업 자동 실행 |

LightGBM·CatBoost·선형 회귀(Ridge)를 대안 모델로 비교했으며, 정확도 차이가 작아(±0.03명) 가장 단순한 XGBoost 단일 모델을 사용한다.

- 최종 PRD - 1Page 요약

Problem → Target User → MVP → User Flow → Tech & Design → Validation

| 구분 | 우리팀의 PRD |
| --- | --- |
| 1.프로젝트 개요 | 성북02·종로03 등교 방향 정류장에서 첫 번째 버스에 탈 수 있을지 판단하기 어려운 문제를 해결한다. |
| 2.주요 타깃 | 학기 중 월~토요일 등교 시간에 지정 정류장 6곳에서 학교 방향 버스를 기다리는 한성대학교 학생. |
| 3.핵심 기능(MVP) | 정류장 선택, 대기 인원 입력, 첫 번째 버스 정보, 탑승 가능성 예측·안내, 예측 보류·상태 안내, 익명 탑승 결과 기록, 모델·사용자 평가. |
| 4.사용자 흐름(User Flow) | 접속 → 정류장 선택 → 인원 입력 → 첫 번째 버스 정보·탑승 가능성 확인 → 대기 여부 판단 → 30초 자동 갱신. |
| 5.기술 스택 & 디자인 | React·FastAPI·XGBoost 기반 반응형 웹. 미리 수집한 자료로 예측하고 매일 자동으로 재학습한다. 입력을 줄이고 결과와 상태를 한눈에 보여준다. |
| 성공 기준 | 필수 기능 구현, 같은 독립 평가 자료로 기준 모델 대비 오차 개선·확률 신뢰성 확인, 학생 10명 이상 평가 만족도 평균 4.0/5.0 이상, 치명적 오류 0건. 13주차(11/29)까지 완료한다. |

– End Of Document –